软件工程综合实训

《 研究生推免申报 系统》

项目开发计划书

组    号：     20

班    级：     软件工程2019-1班

组    长：     杨灏哲

小组成员：     贾征强、林晨、徐达、唐昊晨

指导教师：     张秀国

日    期：     2022年10月3日

项目开发总结报告

项目开发计划书

1 引言

1.1 编写目的

编写这份项目开发计划，是为了说明本项目的开发背景和相关基础，说明项目的主要内容、应用场景和应用对象，规定项目的工期、经费和人员等关键要素，对项目的进度、分工、预算等进行规划。项目开发计划书的预期读者是项目开发团队所有人员。

1.2 背景

a.	本项目为研究生推免申报系统

b.	任务提出者：杨灏哲

开发者：杨灏哲、贾征强、林晨、徐达、唐昊晨

用户：学生和学校负责推免工作的管理员

c.	本项目与教务系统相关联。

1.3 定义

系统：若未特别指出，本文指的是研究生推免申报系统。

Windows操作系统：是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统，主要运用于计算机、智能手机等设备，是全球应用最广泛的操作系统之一。

IntelliJ IDEA：是java编程语言的集成开发环境。IntelliJ在业界被公认为最好的Java开发工具。

SQL：Structured Query Language，结构化查询语言。

Bootstrap：一组用于网站和网络应用程序开发的开源前端框架，包括HTML、CSS及JavaScript的框架。

Spring Boot：是由Pivotal团队提供的全新框架，其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置，从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。

1.4 参考资料

《阿里巴巴Java开发规范手册》

《软件工程导论》

《软件项目管理》

2 项目概述

2.1 工作内容

本项目主要开发两个模块，学生用户使用的推免申报模块，管理员用户使用的审核模块。

2.2 主要参加人员

本项目的开发人员共有5名，5人均多次参与过软件开发项目，具有一定的软件开发经验。

2.3 产品

2.3.1 程序

程序名称：研究生推免申报系统.JAR

编程语言：JAVA

存储程序的媒体形式：网盘

2.3.2 文件

用户手册：包含软件的概述，引导用户使用系统，完成需要的功能。

操作手册：讲述如何操作、管理该系统，包含软件的概述以及运行说明，包含软件的功能和性能。

2.3.3 服务

列出需向用户提供的各项服务，如培训安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所提供支持 的级别和服务的期限。

培训安装：项目交付后进行，服务期限30天

运行支持：项目上线后进行，服务期限10年

系统维护：项目上线后进行，服务期限10年

2.3.4 非移交的产品

软件需求说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、编码规范、模块开发卷宗、测试计划、测试分析报告、项目开发总结、软件维护报告、项目管理方案。

2.4 验收标准

1.满足软件需求说明书中的各项功能，能够完整操作。功能设计开发完全，功能体系构建完整。

2.软件页面友好，软件能够畅通使用。

3.在不同的运行环境中，软件能够稳定运行，可以满足互联网的多变性，兼容性好，应变能力强。

2.5 完成项目的最迟期限

2022年10月26日

2.6 本计划的批准者和批准日期

批准者：教师

批准日期：2022年10月3日

3 实施计划

3.1 工作任务的分配与人员分工

对于项目开发中需完成的各项工作，从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括文件的编制、审批、打印、分发工作，用户培训工作，软件安装工作等，按层次进行分解，指明每项任务的负责人和参加人员。

需求分析：负责人为徐达，参加人员为徐达，徐达负责软件需求说明书的编制、打印、分发工作。

系统设计：负责人为林晨，参加人员为林晨、唐昊晨，林晨负责概要设计说明书、数据库设计说明书的编制、打印、分发工作，唐昊晨负责详细设计说明书的编制、打印、分发工作。

系统实现：负责人为杨灏哲，参加人员为杨灏哲、贾征强，杨灏哲负责编码规范、模块开发卷宗、测试计划的编制、打印、分发工作，贾征强负责用户手册、操作手册的编制、打印、分发工作。

系统测试：负责人为杨灏哲，参加人员为杨灏哲，杨灏哲负责测试分析报告、项目开发总结的编制、打印、分发工作。

系统维护：负责人为贾征强，参加人员为贾征强、徐达，徐达负责软件维护报告的编制、打印、分发工作。

表1 人员分工情况

| 阶段 | 内容/成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目选题 | 项目开发计划书 | 杨灏哲 |
| 需求分析 | 软件需求说明书 | 徐达 |
| 概要设计 | 概要设计说明书 | 贾征强 |
|  | 数据库设计说明书 | 贾征强 |
| 详细设计 | 详细设计说明书 | 唐昊晨 |
| 编码实现 | 系统开发 | 杨灏哲、贾征强、林晨 |
|  | 编码规范 | 徐达 |
|  | 用户手册 | 杨灏哲 |
|  | 操作手册 | 贾征强 |
|  | 模块开发卷宗 | 林晨 |
| 测试 | 测试计划 | 林晨 |
|  | 测试分析报告 | 唐昊晨 |
|  | 项目开发总结 | 杨灏哲 |
| 维护 | 软件维护报告 | 唐昊晨 |
|  | 项目管理方案 | 徐达 |
|  | 实训总结报告 | 杨灏哲 |

3.2 接口人员

杨灏哲：负责本项目同用户的接口人员

林晨、贾征强：负责本项目同本单位各管理机构的接口人员

唐昊晨、徐达：负责本项目同各分合同负责单位的接口人员

3.3 进度

需求分析：预定开始日期为10月3日，完成日期为10月4日，所需资源为计算机设备、数据分析软件、网络资源，完成标志为软件需求说明书。

系统设计：预定开始日期为10月5日，完成日期为10月14日，所需资源为计算机设备、网络资源、设计软件，完成标志为概要设计说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书。

系统实现：预定开始日期为10月14日，完成日期为10月19日，所需资源为计算机设备、网络资源、项目开发软件，完成标志为编码规范、用户手册、操作手册、模块开发卷宗、测试计划。

系统测试：预定开始日期为10月20日，完成日期为10月24日，所需资源为计算机设备、网络资源、项目开发软件，完成标志为测试分析报告。

移交、培训和安装：预定开始日期为10月25日，完成日期为10月26日，所需资源为计算机设备、网络资源，完成标志为软件维护报告。

3.4 预算

逐项列出本开发项目所需要的劳务（包括人员的数量和时间）以及经费的预算（包括办公费、差旅费、机时费、资料费、通讯设备和专用设备的租金等）和来源。

人员：杨灏哲、贾征强、林晨、徐达、唐昊晨

时间：24天

经费预算共200元

办公费：0元

差旅费：0元

机时费：0元

资料费：0元

通讯设备：0元

专用设备的租金：200元

经费来源：客户预付款

3.5 关键问题

需求分析：应充分考虑用户的需求，充分进行调研，如果在开发过程中需求发生变化，会导致成本增加、工期延长等后果。

数据库设计：应尽可能一次性设计好数据库，考虑到多种情况，便于查询、更新、修改和删除的操作，如果设计的不好，会导致开发工作进行不下去。

系统测试：应使用黑盒测试和白盒测试，尽可能详尽地编写测试用例，发现尽可能多的错误，如果测试工作不完整，会导致软件在运行时出错，可能造成严重的后果。

4 支持条件

5名团队成员均具备软件项目开发经验，具有计算机设备和通信设备，具有网络资源。

4.1 计算机系统支持

操作系统：Window操作系统，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

外围设备：打印机，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

通讯设备：手机，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

编译程序：JVM，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

数据管理程序包：IDEA，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

数据存储能力：固态硬盘，到货时间为10月3日，使用时间为每天8:00-22:00

4.2 需由用户承担的工作

移交、培训和安装：用户应配合软件开发人员进行培训和安装，时间为10月25日-10月26日。

4.3 由外单位提供的条件

需求分析：客户应配合需求分析人员进行需求的确定，进行详尽地沟通交流，时间为10月3日-10月4日。

5 专题计划要点

分合同计划：确认无误后签订

开发人员培训计划：告知职责和任务

测试计划：黑盒测试和白盒测试都需要

安全保密计划：签订保密协议

质量保证计划：进行质量管理

配置管理计划：进行配置管理

用户培训计划：根据用户的类型和基础，提供不同详细程度的培训。
	系统安装计划：确保系统的稳定性和兼容